## Slide 1: Konzept zur Erreichung der Soll-Situation
Change Management & Migrationskonzepte

## Slide 2: Positionsbestimmung
Abgleich Ist-Situation mit Soll-Situation
Prioritäten definieren
 Umsetzungsplanung:
  Change Management
  Migrationskonzepte
 Beispiele:
  Responsive Website mit TYPO3
  Alfresco (Dokumentenmanagement)

## Slide 3: Change Management
Neuordnung  Wandel und Veränderung
Betroffene  Zweifel und Ängste  Widerstände
Change Management:
Umsetzung von Veränderungen unter Berücksichtigung des Faktors Mensch
3 Phasen der Veränderung nach Kurt Lewin:

## Slide 4: Change Management
Individuum
  Beschreibt jeden Einzelnen
  Ohne Mitarbeit der Betroffenen kein Wandel möglich
Unternehmensstruktur
  Aufbau und Abläufe, Strategien und Ressourcen
Unternehmenskultur
  Über lange Zeit gewachsene Strukturen (Einstellung, Werte)
Kommunikation
  Transparenz und Orientierung
  Achtung: Möglichkeit der Fehlinterpretation
Partizipation
  Motivation
  Identifikation mit Veränderungen
Unterstützung
  Sicherheit im Umgang mit neuen Technologien

## Slide 5: Change Management: Besonderheit Hochschule
Betroffene:
  Professoren
  Wissenschaftliche Mitarbeiter
  Mitarbeiter der Verwaltung
  Studierende
 Autonome Endscheidungen
Einrichtungen:
  Fakultäten
  Fachbereiche
  Institute
 Unabhängig und selbstorganisiert

## Slide 6: Changeplan
Veränderungen im IT Bereich
  Deterministische Sichtweise
  Sozio-technische Sichtweise
Change Management Tools:
Veränderungs-prozesse steuern | Information und Kommunikation | Partizipation | Konsolidierung nach dem Go Live
Definition einer Projektstruktur | Kommunikations-pläne | Feedback zur Optimierung der Veränderungs-prozesse | Support
Controlling durch Statusberichte | Informations-veranstaltungen | Training / Coaching | 

## Slide 7: Changeplan: Responsive Website und Alfresco
Responsive Website:
Technische Veränderungen
  Erstellung responsive Design
  TYPO3 Update
Keine Veränderung von Inhalt und Funktion
 kein umfangreiches Change Management nötig
Alfresco:
Grundlegend neues System
  Technische Veränderungen
  Veränderungen für Nutzer
Change Management:
  Kommunikationsplan
  Informationsveranstaltung
  Ggf. Zieloptimierung nach Feedback
  Weiterbildung
  Support

## Slide 8: Kriterien für eine erfolgreiche Migration
Komplexe Phasen
  Strategisch
  Rechtlich
  Wirtschaftlich
  Organisatorisch
  Systembetrieb
  Sicherheit
12.06.2015
Gruppe 4.1 – Marco Beckmann, Christian Halfmann

## Slide 9: Migrationsstrategien
Big Bang Approach (Cold Turkey Strategy)
Database First / Last Approach
Composite Database Approach
Chicken-Little Strategy
Butterfly Methodology
12.06.2015
Gruppe 4.1 – Marco Beckmann, Christian Halfmann

## Slide 10: Migrationsbeispiel Responsive Website mit TYPO3
Ist-Zustand
  Version 4.5 LTS
  Nicht Responsive
  Nicht Barrierefrei
  Single-Sign-On
Soll-Zustand
  Lange Support-Zeit
  Responsive Design
  Übernahme Extensions
  Barrierefrei
  SEO
  Single-Sign-On
12.06.2015
Gruppe 4.1 – Marco Beckmann, Christian Halfmann

## Slide 11: Migrationsbeispiel Responsive Website mit TYPO3
Hardwareanforderungen
Entwicklungssystem
Migration
  TYPO3-Kern
  Extensions
  Layout / Responsive
  TypoScript Erweiterung
  Menü
  Templates
  Eigene Extensions
Produktivsetzung
12.06.2015
Gruppe 4.1 – Marco Beckmann, Christian Halfmann

## Slide 12: Migrationsbeispiel Dokumenten-Management-System Alfresco
12.06.2015
Gruppe 4.1 – Marco Beckmann, Christian Halfmann
12

## Slide 13: Migrationsbeispiel Dokumenten-Management-System Alfresco
12.06.2015
Gruppe 4.1 – Marco Beckmann, Christian Halfmann
13
Ist-Zustand
  Austauschlaufwerke
  Webseiten
  Eigene Software
  EvaSys
  Gigamove
  Labor-Systeme
Soll-Zustand
  Migration aller Dokumente
  Versionsmanagement
  Schneller Zugriff
  Ortsunabhängigkeit
  Alle Dokumenttypen
  Keine Client-Installation

## Slide 14: Migrationsbeispiel Dokumenten-Management-System Alfresco
12.06.2015
Gruppe 4.1 – Marco Beckmann, Christian Halfmann
14
Migrationsplan
  Hochverfügbarkeit
  Backup- und Restore-Konzepte
  Community oder Enterprise Edition
Hardwareanforderungen
  Nach Anwendungsfall
  Anzahl gleichzeitiger Zugriffe
  Speicherort
  HA-Betrieb (Cluster)
  Einsatz Load-Balancing
  Dedizierte Transformation Server
  Caching

## Slide 15: Migrationsbeispiel Dokumenten-Management-System Alfresco
12.06.2015
Gruppe 4.1 – Marco Beckmann, Christian Halfmann
15
Beispielarchitektur

## Slide 16: Migrationsbeispiel Dokumenten-Management-System Alfresco
12.06.2015
Gruppe 4.1 – Marco Beckmann, Christian Halfmann
16
Entwicklungssystem
  Nach HW-Anforderungen
  Implementierung Alfresco
  Schnittstellen
Migration
  Butterfly Methodology
  Überführung Altsysteme
Produktivsetzung
  Nach Abnahme Entwicklungssystem
  Datenmigration